## Recommendations (поэтапный план действий)

### Фаза 0 — Валидация ниши (недели 1–6, минимальный бюджет).

### Выбрать Концепцию A («Reset», соматическая саморегуляция нервной системы) как продукт №1 — она лидирует по всем критериям матрицы при низком регуляторном риске.

### Собрать no-code/Flutter-прототип из 8–12 соматических протоколов (физиологический вздох, охлаждение, vagal-гудение, ориентировка, body tapping) с таймерами и аудио-гайдом.

### Запустить лендинг «60-second nervous system reset» с платным pre-order/waitlist (тест готовности платить, а не просто интереса) и таргетом на «burnout/anxiety» + посты в r/CPTSD, r/anxiety, r/somatics.

### Порог решения (go/no-go): install-to-trial >14% (выше североамериканской медианы 14.5%) и D7-retention заметно выше «дикого» бенчмарка mental health приложений (3-day open rate у медианного приложения уже падает в разы) — если ниже, тестировать Концепцию B.

### Фаза 1 — B2C-ядро (месяцы 2–6). 5. Монетизация: hard paywall + бесплатный триал, годовая подписка в диапазоне $38–70/год (Health & Fitness — единственная категория с доминированием годовых планов, ~60.6% выручки и 44.1% удержания через 12 мес.; hard-paywall даёт +21% LTV). Избегать чистого freemium как основной модели. 6. С первого дня — прозрачный биллинг и отмена в один тап (это и доверие, и прямой контр-удар по главной жалобе на Calm/Headspace/Finch). 7. Каждое измерение состояния завершать конкретной практикой (закрыть слабость Daylio «трекинг без действия»); взрослый, доказательный, неэзотерический тон (контр-Finch). 8. AI добавлять только как тонкий слой навигации/персонализации поверх детерминированных инструментов, с обязательным disclosure «вы общаетесь с AI», жёсткой crisis-эскалацией (988/локальные линии, остановка диалога, никогда не давать методы) и без эмоционального «удержания». Никаких медицинских claim'ов.

### Фаза 2 — B2B2C и канал терапевтов (месяцы 6–12). 9. Построить клиницистский портал (агрегированный анонимный прогресс, назначение homework) — открывает нулевой-CAC канал рекомендаций терапевтов и мост к «enhanced EAP». 10. Выходить к работодателям/EAP-агрегаторам с языком метрик (burnout-recovery, retention сотрудников), используя парадокс низкой утилизации классических EAP (2–10%) как продающий аргумент. 11. Порог для PDT-пути: рассматривать FDA clearance/CMS-коды (G0552–G0554) только после накопления real-world evidence и достижения устойчивого PMF — это «фаза 3», а не старт (урок Akili и Woebot).

### Триггеры смены стратегии: если D30-retention остаётся на уровне «дикого» бенчмарка (~3%) — проблема в ядре ценности, а не в маркетинге, нужен пивот механики; если LTV/CAC <3 при B2C — ускорять B2B2C; если появляется федеральное регулирование AI-wellness (вслед за IL/NV/UT) — усиливать human-in-the-loop и disclosure.

## Caveats (ограничения и оговорки)

### Оценки рынка — коммерческие прогнозы с расхождением до 30% ($7.48 млрд Fortune vs $9.94 млрд MarketsandMarkets на 2025). Это порядок величины, не точная цифра; CAGR 15–19% — экстраполяция.

### Метрики NEUROFIT (54% снижения стресса за неделю, 95% выхода из стресса за 5 минут) — данные самой компании, не независимый RCT; воспринимать как маркетинг. NEUROFITNEUROFIT

### Уточнение по стрессу: широко цитируемая цифра «>76% взрослых с физическими симптомами стресса» восходит к отчётам APA; по свежему APA Stress in America 2025 (Harris Poll, 3 000+ взрослых) — 83% среди тех, кто стрессует из-за социального раскола, против 66% у остальных. То есть распространённость соматических симптомов стресса очень высока, но точная доля зависит от формулировки и подвыборки. APA

### Polyvagal-теория популярна, но её доказательная база моложе и спорнее, чем у CBT/DBT — нельзя строить клинические claim'ы о «лечении травмы».

### Эффективность AI-чатботов скромна и выходит на плато (Youper, Стэнфорд); часть исследований финансируется вендорами и коротка по длительности.

### Регуляторика быстро меняется. EU «Digital Omnibus» (ноябрь 2025 / провизорное согласие Совета май 2026) может сдвинуть сроки прозрачности Art. 50 — базовая дата пока 2 августа 2026. Штаты США продолжают вводить запреты AI-терапии; федеральное законодательство (после слушаний Сената и расследования FTC) вероятно. Любой AI-функционал нужно проектировать с запасом на ужесточение.

### Retention — главный риск отрасли в целом (медианное 30-дневное удержание ~3.3%). Эпизодические ниши (синдром самозванца, expat-адаптация) особенно уязвимы; для них критично привязать использование к триггерам/календарю.

### Часть статистики (group therapy −37% по Clance scale, отдельные проценты выгорания из агрегаторов вроде ZipDo/Gitnux) взята из вторичных источников и требует первичной проверки перед использованием в инвестиционных материалах.

## Заключение

### Самая перспективная незаезженная возможность в Mental Health Tech на 2026 год — не очередной трекер или AI-«психолог», а «инструмент-первый» продукт под одну острую функциональную боль, где медитация бессильна, а AI играет строго вспомогательную, юридически безопасную роль навигатора поверх доказательных инструментов. Рынок поляризован (топ-10% приложений забирают 94.5% подписочной выручки, выросшей с 92.7% в 2023; медианное приложение зарабатывает ~$492/мес, упав на 22% год к году), поэтому побеждает не широта, а точность ниши, глубина инструментария, доверие (прозрачный биллинг) и дешёвый канал дистрибуции (терапевты + EAP/работодатели). Соматическая саморегуляция нервной системы — ставка №1: ежедневная боль, пустое конкурентное поле, сильнейший B2B2C-канал через выгорание и низкий регуляторный риск. Закрытие даже «самого этичного» Woebot (1.5 млн пользователей, ~$123,5 млн инвестиций, FDA Breakthrough designation) под грузом регуляторики — лучшее доказательство, что будущее за инструментами с измеримым результатом, а не за чат-ботами, претендующими на терапию. Adapty + 3

### Ранжирование ниш по привлекательности

Из восьми направлений брифа реально перспективны не все. Вот честная сортировка по критериям «ежедневная боль + слабые конкуренты + есть канал дистрибуции + низкий регуляторный риск»:

Топ-уровень (стоит делать):

- Соматическая саморегуляция нервной системы — боль ежедневная и телесная (тревога «в теле»: зажатость, ком в горле, дрожь, бессонница). Медитация тут буквально не работает — человеку в остром стрессе нельзя сказать «закрой глаза и наблюдай за дыханием». Конкурентное поле почти пустое (NEUROFIT есть, но на маркетинговых заявлениях без RCT). Канал через выгорание и терапевтов сильнейший.

- Эмоциональная дисрегуляция / «эмоциональные качели» — DBT-подход (диалектико-поведенческая терапия) почти не оцифрован нормально. Люди с пограничными чертами, СДВГ, после травмы — огромная недообслуженная аудитория. Боль острая и частая. Терапевты сами ищут, что дать клиенту между сессиями.

Средний уровень (есть нюансы):

- СДВГ у взрослых — боль ежедневная, аудитория растёт взрывно, но поле уже плотнеет (есть Inflow и др.), и легко скатиться в очередной трекер.

- Выгорание у удалёнщиков/предпринимателей — отличный B2B2C-канал (работодатели платят), но «выгорание» как ниша размытое, легко превращается в общий wellness.

Нижний уровень (эпизодические — плохой retention):

- Синдром самозванца — боль реальная, но эпизодическая. Человек скачивает в момент кризиса (перед презентацией, на новой работе) и забрасывает. Подписку на это не продать — люди не платят годами за то, что «накрывает» раз в квартал.

- Адаптация при эмиграции (expat) — та же проблема: острая боль первые 6–12 месяцев, потом человек адаптируется и отваливается. Плохо для LTV, хотя как разовый продукт может работать.

- Прокрастинация на фоне тревоги и work-life balance — слишком размытые, перегруженные конкурентами, тонут в «продуктивности».

- Цифровая зависимость / информационный перегруз — поле забито (Opal, one sec, Forest), сложно отстроиться.

### Конкретика по слабым местам конкурентов

Не «много геймификации», а что именно:

- Finch — главная жалоба: инфантильный тон с питомцем-птенчиком отталкивает взрослую аудиторию; ощущение «детского» приложения для серьёзной проблемы.

- Calm / Headspace — биллинг: списания после «бесплатного» триала, сложная отмена, ощущение «плачу $70/год за плейлист». Контент-библиотека вместо инструмента под проблему.

- Daylio — трекинг без действия: ты записываешь настроение месяцами, видишь графики, но приложение не говорит, что с этим делать. Дашборд без терапии.

- BetterHelp — текучка терапевтов, ощущение конвейера, плюс прошлый скандал с передачей данных.

- Wysa / Youper — AI-собеседник скатывается в повторяющиеся шаблонные фразы; эффект «новизны» проходит за неделю-две (это подтверждается и исследованиями — эффективность AI-чатботов выходит на плато).

Общий вывод: рынок наказывает за «контент-библиотеку» и «трекинг ради трекинга». Выигрывает инструмент, который завершается конкретным действием и даёт ощутимый результат за минуту.

### Конкретные концепции (то, чего не хватало в артефакте)

Концепция A — «Reset»: карманная регуляция нервной системы.

- Аудитория: люди с телесной тревогой/выгоранием 25–45, удалёнщики, предприниматели.

- Core value: библиотека из 10–15 соматических протоколов на 60–180 секунд (физиологический вздох по Хуберману, охлаждение лица для вагусного торможения, гудение, ориентировочный рефлекс, body tapping) с таймером и аудио-ведением «делай вместе со мной». Не «послушай», а «сделай прямо сейчас».

- За что платят: мгновенный физиологический результат (пульс падает, отпускает) — это чувствуется, в отличие от медитации.

- MVP: лендинг «60-second nervous system reset» + платный pre-order/waitlist (тест готовности платить, не лайков) + прототип на 8 протоколов. Go/no-go: install-to-trial >14%.

Концепция B — DBT-инструментарий «в моменте».

- Аудитория: эмоциональная дисрегуляция (СДВГ, пограничные черты, посттравма), люди уже в терапии.

- Core value: реализованные навыки DBT (TIPP, STOP, противоположное действие, gridding эмоций) как интерактивные пошаговые гайды для момента срыва, а не статьи о них. Плюс дневник эмоций в формате DBT diary card, который терапевт реально использует.

- За что платят: это закрывает дыру между сессиями; терапевт сам рекомендует.

- MVP: 5 ключевых навыков + diary card, раздача через DBT-терапевтов и сабреддиты r/BPD, r/DBTselfhelp.

Концепция C — «между сессиями» для терапевтов (B2B2C-ядро).

- Аудитория: связка терапевт + клиент.

- Core value: терапевт назначает homework, видит анонимный агрегированный прогресс; клиент получает структуру. Нулевой CAC — приводят сами специалисты.

- За что платят: терапевты платят за инструмент работы / клиники закупают.

- MVP: портал терапевта + 3–4 базовых упражнения, пилот с 5–10 практикующими.